## Slide 1
Thèse CIFRE – LPI
Réunion d’avancement 6
Reihan MAZOUZ & Chakib BELAFDIL
11/07/2023

## Slide 2: Etat d’avancement de la thèse : Administration / Partenariat
  Contrat AVANTIX/ONERA : En relecture du côté du juriste d’AVANTIX
  Réunion AVANTIX/ONERA/L2S le 05/07/2023
    Objectifs :
      Confirmer les signaux simulés (formes d’ondes, paramètres…)
      Confirmer les objectifs de thèse
      Choisir un type d’approche sur lequel travailler
  Réunion plénière AVANTIX/L2S/ONERA/DGA : septembre-octobre 2023

## Slide 3: Travaux envisagés lors de la dernière réunion
Ajout des modulations polyphasiques P1,P2,P3,P4 dans le simulateur
Etudier la biblio fournit par l’ONERA pour les méthodes de TS appliquées à la détection et la caractérisation de signaux
Finir 1ere version état de l’art des détections
Accompagner le stagiaire et prendre part au développement du simulateur d’ondes LPI
Travail plus long terme :
Ajout des modulations polytimes
Ajout des modulations FSK et FSK/PSK ? (dans un second temps ?)
Investiguer l’ajout de la modulation de bruit dans le simulateur
Documents à rédiger sur les caractéristiques des LPI à faire valider en plénière
Fait
A faire

## Slide 4: Travaux réalisés depuis la dernière réunion
Prise en main du simulateur
Investigation de méthodes de détection T/F
Génération des codes de phases pour P1,P2,P3,P4 et chirp et intégration dans le simulateur
Sélection d’une méthode de détection et de classification à partir de traitement TF et de DL
Génération de signaux modulées à partir du simulateur et implémentation de traitement TF

## Slide 5: Algorithme envisagé pour la détection
Acquisition
Données traitées
Signaux détectés
Preprocessing
Algorithme de détection
Transformée temps fréquence/rate
Redimensionnement
Normalisation
CNN sur des images (Yolov7)
Algorithmes par dépassement de seuil sur ACF
Nombre de signaux dans l’acquisition
Emplacement par signal :
Temps de début et de fin
Fréquence porteuse
Bande de fréquence
Acquisition par bande
Découpage temporelle
Réunion L2S/ONERA/AVANTIX
Réunion L2S/ONERA/AVANTIX
11 juillet 2023

## Slide 6: Travaux envisagés
Appliquer différents types de traitements TF aux simulations
Tester notre première version d’algorithme de détection et de classification
Faire varier la puissance d’émission dans le simulateur afin de rendre les signaux LPI
Sélectionner une brique de l’algorithme sur laquelle organiser nos recherches

## Slide 7: Thank you!
For more information please contact: chakib.belafdil@atos.net
reihan.mazouz@atos.net